| Приложение 1 к постановлению администрации города от 05.03.2015 № 295-па |
| --- |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по город Медногорск 2013-2017 годы, в т.ч.: | X | 38 | X | X | 673 | 673 | 14 480,26 | 325 | 146 | 179 | 12 767,98 | 5 939,33 | 6 828,65 | 362 370 552,00 | 177 712 917,20 | 168 864 601,83 | 9 643 159,00 | 6 149 873,97 | 0,00 |
| Всего по город Медногорск 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | X | 38 | X | X | 673 | 673 | 14 480,26 | 325 | 146 | 179 | 12 767,98 | 5 939,33 | 6 828,65 | 362 370 552,00 | 177 712 917,20 | 168 864 601,83 | 9 643 159,00 | 6 149 873,97 | 0,00 |
| Всего по город Медногорск 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | X | 14 | X | X | 194 | 182 | 4 991,47 | 80 | 23 | 57 | 3 239,03 | 976,10 | 2 262,93 | 94 607 080,00 | 61 995 228,20 | 26 461 977,83 | 0,00 | 6 149 873,97 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 194 | 182 | 4 991,47 | 80 | 23 | 57 | 3 239,03 | 976,10 | 2 262,93 | 94 607 080,00 | 61 995 228,20 | 26 461 977,83 | 0,00 | 6 149 873,97 | 0,00 |
| Итого по город Медногорск: | X | X | X | X | 194 | 182 | 4 991,47 | 80 | 23 | 57 | 3 239,03 | 976,10 | 2 262,93 | 94 607 080,00 | 61 995 228,20 | 26 461 977,83 | 0,00 | 6 149 873,97 | 0,00 |
| 1 | г Медногорск пер Коммунальный д.6 | 21 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 11 | 11 | 304,90 | 7 | 6 | 1 | 213,10 | 170,80 | 42,30 | 7 407 160,00 | 4 141 623,70 | 1 767 806,30 | 0,00 | 1 497 730,00 | 0,00 |
| 2 | г Медногорск пер Тульский д.29 | 50 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 54 | 54 | 874,60 | 26 | 0 | 26 | 874,60 | 0,00 | 874,60 | 24 854 450,00 | 16 342 442,88 | 6 975 591,15 | 0,00 | 1 536 415,97 | 0,00 |
| 3 | г Медногорск пер Тульский д.31 | 23 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 24 | 24 | 358,20 | 7 | 0 | 7 | 281,50 | 0,00 | 281,50 | 7 660 060,00 | 5 366 583,26 | 2 290 666,74 | 0,00 | 2 810,00 | 0,00 |
| 4 | г Медногорск ул Горняков д.21 | 46 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 128,20 | 2 | 0 | 2 | 128,20 | 0,00 | 128,20 | 3 669 860,00 | 2 524 756,00 | 1 077 664,00 | 0,00 | 67 440,00 | 0,00 |
| 5 | г Медногорск ул Горняков д.24 | 47 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 2 | 2 | 71,10 | 2 | 0 | 2 | 71,10 | 0,00 | 71,10 | 1 834 930,00 | 1 286 010,59 | 548 919,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Медногорск ул Горняков д.27 | 48 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 84,60 | 2 | 0 | 2 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 2 264 860,00 | 1 587 327,00 | 677 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г Медногорск ул Горняков д.8 | 45 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 369,80 | 8 | 8 | 0 | 369,80 | 369,80 | 0,00 | 12 015 560,00 | 7 241 440,96 | 3 090 929,04 | 0,00 | 1 683 190,00 | 0,00 |
| 8 | г Медногорск ул Коммунаров д.8 | 19 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 7 | 7 | 1 383,20 | 3 | 0 | 3 | 114,66 | 0,00 | 114,66 | 3 220 260,00 | 2 256 919,05 | 963 340,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г Медногорск ул Пионеров д.10 | 58 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 20 | 20 | 405,70 | 8 | 4 | 4 | 405,70 | 192,50 | 213,20 | 11 476 040,00 | 7 894 884,00 | 3 369 844,00 | 0,00 | 211 312,00 | 0,00 |
| 10 | г Медногорск ул Пионеров д.8 | 57 | 16.10.2006 | IV.2014 | I.2016 | 13 | 1 | 357,00 | 1 | 0 | 1 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 1 073 420,00 | 752 306,35 | 321 113,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г Медногорск ул Тульская д.3 | 51 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 26 | 26 | 422,67 | 8 | 4 | 4 | 422,67 | 209,80 | 212,87 | 12 732 110,00 | 8 217 666,73 | 3 507 620,27 | 0,00 | 1 006 823,00 | 0,00 |
| 12 | г Медногорск ул Юбилейная д.10 | 40 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 2 | 2 | 69,00 | 2 | 1 | 1 | 69,00 | 33,20 | 35,80 | 2 079 400,00 | 1 358 878,00 | 580 022,00 | 0,00 | 140 500,00 | 0,00 |
| 13 | г Медногорск ул Юбилейная д.14 | 41 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 77,00 | 2 | 0 | 2 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 2 146 840,00 | 1 502 052,49 | 641 134,51 | 0,00 | 3 653,00 | 0,00 |
| 14 | г Медногорск ул Юбилейная д.4 | 37 | 16.10.2006 | IV.2014 | II.2015 | 6 | 6 | 85,50 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 2 172 130,00 | 1 522 337,19 | 649 792,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | X | 14 | X | X | 294 | 233 | 6 381,49 | 121 | 59 | 62 | 5 019,95 | 2 393,03 | 2 626,92 | 141 060 572,00 | 56 547 879,00 | 79 386 300,00 | 5 126 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 294 | 233 | 6 381,49 | 121 | 59 | 62 | 5 019,95 | 2 393,03 | 2 626,92 | 141 060 572,00 | 56 547 879,00 | 79 386 300,00 | 5 126 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Медногорск: | X | X | X | X | 294 | 233 | 6 381,49 | 121 | 59 | 62 | 5 019,95 | 2 393,03 | 2 626,92 | 141 060 572,00 | 56 547 879,00 | 79 386 300,00 | 5 126 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г Медногорск пер Коммунальный д.3 | 17 | 16.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 14 | 14 | 266,20 | 5 | 3 | 2 | 221,50 | 131,60 | 89,90 | 6 224 150,00 | 2 495 116,00 | 3 502 814,00 | 226 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г Медногорск ул Горняков д.5 | 12 | 27.05.2009 | IV.2015 | I.2016 | 13 | 13 | 377,40 | 8 | 6 | 2 | 377,40 | 281,50 | 95,90 | 10 604 940,00 | 4 251 271,00 | 5 968 267,00 | 385 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г Медногорск ул Горняков д.7 | 43 | 16.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 10 | 10 | 377,50 | 7 | 7 | 0 | 330,70 | 330,70 | 0,00 | 9 292 670,00 | 3 725 213,00 | 5 229 745,00 | 337 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г Медногорск ул Калинина д.7 | 32 | 16.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 5 | 87,40 | 3 | 0 | 3 | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 2 455 940,00 | 984 529,00 | 1 382 158,00 | 89 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г Медногорск ул Кирова д.14 | 25 | 16.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 19 | 19 | 420,40 | 9 | 2 | 7 | 420,40 | 67,70 | 352,70 | 11 813 240,00 | 4 735 650,00 | 6 648 276,00 | 429 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г Медногорск ул Коминтерна д.14 | 55 | 16.10.20 06 | IV.2015 | I.2016 | 12 | 12 | 421,05 | 7 | 6 | 1 | 369,25 | 314,00 | 55,25 | 10 375 925,00 | 4 159 465,00 | 5 839 380,00 | 377 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г Медногорск ул Октябрьская д.1 | 4 | 27.05.2009 | IV.2015 | I.2016 | 25 | 25 | 449,50 | 8 | 0 | 8 | 449,50 | 0,00 | 449,50 | 12 630 950,00 | 5 063 451,00 | 7 108 468,00 | 459 031,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г Медногорск ул Октябрьская д.5 | 5 | 27.05.2009 | IV.2015 | I.2016 | 20 | 20 | 423,70 | 8 | 0 | 8 | 423,70 | 0,00 | 423,70 | 11 905 970,00 | 4 772 824,00 | 6 700 462,00 | 432 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г Медногорск ул Пионеров д.8 | 57 | 16.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 13 | 12 | 357,00 | 6 | 4 | 2 | 261,80 | 178,20 | 83,60 | 7 356 580,00 | 2 949 080,00 | 4 140 149,00 | 267 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г Медногорск ул Советская д.3 | 22 | 16.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 10 | 10 | 418,00 | 9 | 9 | 0 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 11 745 800,00 | 4 708 615,00 | 6 610 322,00 | 426 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г Медногорск ул Советская д.5 | 26 | 16.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 14 | 14 | 396,37 | 10 | 9 | 1 | 342,03 | 329,03 | 13,00 | 9 611 043,00 | 3 852 841,00 | 5 408 919,00 | 349 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г Медногорск ул Тульская д.53 | 53 | 16.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 51 | 51 | 812,53 | 25 | 5 | 20 | 812,53 | 138,00 | 674,53 | 22 832 093,00 | 9 152 850,00 | 12 849 484,00 | 829 759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г Медногорск ул Тульская д.57 | 1 | 27.05.2009 | IV.2015 | I.2017 | 62 | 2 | 1 086,30 | 1 | 0 | 1 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 1 168 960,00 | 468 609,00 | 657 869,00 | 42 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г Медногорск ул Тульская д.6 | 52 | 16.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 26 | 26 | 488,14 | 15 | 8 | 7 | 464,14 | 204,30 | 259,84 | 13 042 334,00 | 5 228 365,00 | 7 339 987,00 | 473 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | X | 12 | X | X | 260 | 258 | 4 550,60 | 124 | 64 | 60 | 4 509,00 | 2 570,20 | 1 938,80 | 126 702 900,00 | 59 169 810,00 | 63 016 324,00 | 4 516 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 260 | 258 | 4 550,60 | 124 | 64 | 60 | 4 509,00 | 2 570,20 | 1 938,80 | 126 702 900,00 | 59 169 810,00 | 63 016 324,00 | 4 516 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Медногорск: | X | X | X | X | 260 | 258 | 4 550,60 | 124 | 64 | 60 | 4 509,00 | 2 570,20 | 1 938,80 | 126 702 900,00 | 59 169 810,00 | 63 016 324,00 | 4 516 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г Медногорск пер Средний д.6 | 4 | 30.06.2010 | IV.2016 | I.2017 | 5 | 5 | 63,80 | 2 | 0 | 2 | 63,80 | 0,00 | 63,80 | 1 792 780,00 | 837 222,00 | 891 648,00 | 63 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г Медногорск пер Тульский д.25 | 1 | 30.06.2010 | IV.2016 | I.2017 | 48 | 48 | 442,60 | 33 | 10 | 23 | 442,60 | 134,12 | 308,48 | 12 437 060,00 | 5 808 063,00 | 6 185 635,00 | 443 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г Медногорск ул Горняков д.32 | 2 | 30.06.2010 | IV.2016 | I.2017 | 6 | 6 | 83,10 | 2 | 1 | 1 | 83,10 | 41,55 | 41,55 | 2 335 110,00 | 1 090 488,00 | 1 161 379,00 | 83 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г Медногорск ул Горняков д.42 | 10 | 27.05.2009 | IV.2016 | I.2017 | 1 | 1 | 76,00 | 1 | 1 | 0 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 2 135 600,00 | 997 318,00 | 1 062 151,00 | 76 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г Медногорск ул Горняков д.9 | 7 | 27.05.2009 | IV.2016 | I.2017 | 4 | 4 | 118,30 | 2 | 0 | 2 | 118,30 | 0,00 | 118,30 | 3 324 230,00 | 1 552 404,00 | 1 653 322,00 | 118 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г Медногорск ул Кооперативная д.1 | 56 | 27.05.2009 | IV.2016 | I.2017 | 17 | 17 | 427,20 | 8 | 6 | 2 | 427,20 | 320,40 | 106,80 | 12 004 320,00 | 5 605 975,00 | 5 970 409,00 | 427 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г Медногорск ул Пионеров д.4 | 3 | 27.05.2009 | IV.2016 | I.2017 | 22 | 22 | 408,30 | 8 | 2 | 6 | 408,30 | 102,07 | 306,23 | 11 473 230,00 | 5 357 958,00 | 5 706 269,00 | 409 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г Медногорск ул Свободы д.6 | 6 | 27.05.2009 | IV.2016 | I.2017 | 18 | 18 | 435,10 | 8 | 5 | 3 | 435,10 | 271,93 | 163,17 | 12 226 310,00 | 5 709 644,00 | 6 080 817,00 | 435 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г Медногорск ул Свободы д.8 | 3 | 25.03.2010 | IV.2016 | I.2017 | 20 | 20 | 287,00 | 8 | 5 | 3 | 287,00 | 179,37 | 107,63 | 8 064 700,00 | 3 766 187,00 | 4 011 019,00 | 287 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г Медногорск ул Тульская д.55 | 2 | 27.05.2009 | IV.2016 | I.2017 | 36 | 36 | 815,40 | 18 | 18 | 0 | 815,40 | 815,40 | 0,00 | 22 912 740,00 | 10 700 169,00 | 11 395 766,00 | 816 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г Медногорск ул Тульская д.57 | 1 | 27.05.2009 | IV.2016 | I.2017 | 62 | 60 | 1 086,30 | 26 | 8 | 18 | 1 044,70 | 321,86 | 722,84 | 29 356 070,00 | 13 709 182,00 | 14 600 389,00 | 1 046 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г Медногорск ул Тульская д.7 | 5 | 25.03.2010 | IV.2016 | I.2017 | 21 | 21 | 307,50 | 8 | 8 | 0 | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 8 640 750,00 | 4 035 200,00 | 4 297 520,00 | 308 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |